| Proyecto / Solución |  |  |
| --- | --- | --- |
| Portal PIC (Portal Interfaz Cliente) |  |  |
| Cliente: | Greenmovil | Responsable Técnico |
| Versión / Fecha: | 1.0 - 22/04/2025 | Cesar Augusto Palacios Alarcon |

Contenido

Descripción general del problema o necesidad del cliente	2

Solución técnica propuesta	2

Nombre de la solución:	2

Tecnologías clave:	2

Componentes principales:	3

Cómo resuelve el problema del cliente:	3

Alcance técnico de la solución	4

Módulos / funcionalidades principales:	4

Integraciones previstas:	5

Infraestructura propuesta:	6

Elementos no incluidos (exclusiones importantes):	7

Arquitectura	7

Consideraciones técnicas clave	7

Supuestos técnicos:	7

Limitaciones conocidas:	8

Requisitos previos:	8

Beneficios técnicos esperados	8

Estimación preliminar de esfuerzo o tiempos	9

Equipo de Trabajo Recomendado	9

Cronograma Tentativo	10

Notas adicionales o recomendaciones	10

# Descripción general del problema o necesidad del cliente

GreenMovil requiere un sistema integral que permita la gestión eficiente de la vida útil de los neumáticos de su flota de vehículos. Actualmente, la empresa enfrenta desafíos en el control y seguimiento de inspecciones, mediciones, rotaciones, mantenimientos y estados de las llantas, lo cual impacta en la seguridad, costos operativos y planeación logística. Actualmente cuentan con una plataforma RUEDATA y se requiere una plataforma propia que permita generar mejoras y tener el control del funcionamiento del sistema.

En respuesta a esta necesidad, se propone el desarrollo de una solución tecnológica basada en AWS, NodeJS, React y React Native, que permita:

- La captura de información en tiempo real desde dispositivos móviles.

- La gestión web de vehículos, almacenes, proveedores y neumáticos.

- La centralización de datos históricos de inspecciones y mediciones.

- La visualización de alertas y analítica de vida útil de las llantas.

- La integración con sistemas externos y una migración de datos segura.

Este proyecto busca optimizar la operación, garantizar la trazabilidad de los activos y proporcionar una plataforma escalable y segura para el crecimiento futuro de GreenMovil.

# Solución técnica propuesta

## Nombre de la solución:

Sistema de información para la gestión de neumáticos para flotas vehiculares

## Tecnologías clave:

  - Frontend Web: ReactJS + TailwindCSS o Material UI

  - Aplicación Móvil: React Native

  - Backend: NodeJS (Express o NestJS), JWT para autenticación, Cognito

  - Base de Datos: PostgreSQL o MariaDB (en AWS RDS)

  - Infraestructura Cloud: AWS (EC2, ECS/Fargate, RDS, API Gateway, S3, Lambda)

  - Integración Continua/Despliegue: AWS CodePipeline, AWS CodeCommit

  - Contenedores: Docker

  - Monitoreo: AWS CloudWatch

  - Infraestructura como Código: AWS CloudFormation

## Componentes principales:

  - Aplicación Móvil (Android - React Native): Registro de inspecciones, mediciones, gestión de neumáticos, captura de fotos, historial y alertas.

  - Plataforma Web (ReactJS): Administración de usuarios, vehículos, almacenes, neumáticos, inspecciones, mediciones, proveedores y reportes.

  - Backend API (NodeJS - Express/NestJS): APIs RESTful para gestión de datos, autenticación, sincronización móvil-web, integraciones externas.

  - Base de Datos Centralizada (AWS RDS - PostgreSQL/MariaDB): Almacenamiento de información de usuarios, vehículos, llantas, inspecciones, mediciones y reportes históricos.

  - Infraestructura Cloud (AWS): Servidores de aplicación (EC2/ECS), almacenamiento de archivos (S3), API Gateway, funciones serverless (Lambda), monitoreo (CloudWatch).

  - Integración Continua y Despliegue (CI/CD): Automatización de construcción, pruebas y despliegue con AWS CodePipeline y CodeCommit.

  - ETL de Migración de Datos: Procesos de extracción, transformación y carga de datos históricos a la nueva plataforma.

## Cómo resuelve el problema del cliente:

  - Automatización de la Gestión de Llantas: Con una plataforma centralizada, tanto la aplicación móvil como la web permiten una gestión eficiente de las llantas, desde su registro hasta el seguimiento de su vida útil, rotación, mantenimiento y desecho. Esto elimina la necesidad de registros manuales, reduciendo el riesgo de errores humanos y mejorando la eficiencia operativa.

  - Sincronización en Tiempo Real: La aplicación móvil permite la captura y envío instantáneo de datos de inspecciones y mediciones, como presión, desgaste, mantenimiento y fotografías de cada llanta. Esto asegura que la información se sincronice de inmediato con la plataforma web, lo que facilita el acceso y la toma de decisiones en tiempo real.

  - Mejor Gestión de Inventarios y Proveedores: La plataforma web permite un control detallado de los inventarios de llantas, incluyendo su ubicación, estado e historial de mantenimiento. Además, permite la gestión de proveedores y el seguimiento de las transacciones con ellos. Esto optimiza el control de los recursos y mejora la visibilidad de las operaciones logísticas.

  - Generación de Reportes y Analíticas: La solución incluye dashboards interactivos y reportes detallados sobre el estado de los vehículos, llantas y las inspecciones realizadas. Esto proporciona a los administradores información clave para la toma de decisiones estratégicas, como la vida útil de los neumáticos y la frecuencia de mantenimiento.

  - Seguridad y Gestión de Roles: La implementación de autenticación y gestión de permisos por roles asegura que solo los usuarios autorizados puedan acceder a funciones críticas, como el registro de información o la visualización de reportes, manteniendo la integridad y confidencialidad de los datos.

  - Integración con Sistemas Externos: Las APIs RESTful permiten integrar la plataforma con otros sistemas de información externos, lo que facilita la sincronización con otras herramientas de gestión o bases de datos.

  - Migración de Datos Segura: El proceso de migración ETL garantiza que los datos históricos sean trasladados de manera eficiente y sin pérdidas de información, asegurando una transición sin problemas hacia la nueva plataforma.

# Alcance técnico de la solución

## Módulos / funcionalidades principales:

  - Gestión de Usuarios y Roles:

    - Autenticación de usuarios con gestión de permisos según perfil (administrador, operador, etc.).

    - Funcionalidades para crear, editar, eliminar y visualizar usuarios.

    - Asignación de permisos específicos a usuarios o grupos de usuarios.

  - Gestión de Llantas:

    - Registro, seguimiento y control de llantas mediante un número único (número al calor).

    - Actualización del estado de las llantas: nuevas, en uso, en reencauche, desechadas, etc.

    - Visualización de alertas relacionadas con el estado de las llantas, gestionadas por cálculos y notificaciones (rotación, desgaste, PSI, etc.).

    - Registro de actividades de mantenimiento y acciones sobre llantas (rotación, reparación, desecho).

  - Aplicación Móvil (Android):

    - Registro de inspecciones en tiempo real, incluyendo mediciones de presión y desgaste de las llantas, con posibilidad de agregar imágenes.

    - Envío de datos y sincronización con la plataforma web mediante APIs REST.

    - Consulta del historial de inspecciones previas, siempre y cuando esté habilitado por usuario.

    - Visualización de alertas relacionadas con las llantas, donde por cálculos lo genera o por inspección.

  - Plataforma Web (Administradores):

    - Gestión de vehículos y su asociación con llantas.

    - Gestión de usuarios y accesos a módulos

    - Control de inventario de neumáticos por almacén y su estado (nuevo, en tránsito, desecho, etc.).

    - Generación de reportes e informes descargables (Excel/PDF).

    - Dashboard de visualización de indicadores clave de llantas y vehículos.

  - Módulo de Inspecciones y Mediciones:

    - Registro de mediciones (odómetro, PSI) con validación automática.

    - Histórico de inspecciones por llanta o vehículo.

    - Generación de alertas sobre estado de llantas (por ejemplo, PSI fuera de rango, kilometraje excesivo).

  - Módulo de Dashboards y Analítica:

    - Paneles visuales interactivos con métricas clave sobre el estado de las llantas y su historial de inspecciones.

    - Gráficos de rendimiento de llantas y estadísticas de mantenimiento.

  - Integración con Sistemas Externos:

    - APIs RESTful para integraciones con otros sistemas de gestión de inventarios o proveedores.

    - Logs de uso para trazabilidad de acciones e integraciones.

  - Migración de Datos:

    - Extracción, transformación y carga (ETL) de datos históricos desde los sistemas actuales.

    - Mapeo y validación de los datos migrados, asegurando la integridad y exactitud.

    - Validación y carga progresiva de datos.

## Integraciones previstas:

  - Integración con plataformas de gestión externa (sistemas Mantenimiento, ERP, PowerBI, etc.).

  - Sincronización de datos con sistemas de terceros a través de APIs RESTful.

## Infraestructura propuesta:

  - Frontend (Plataforma Web y Aplicación Móvil)

    - Amazon CloudFront: Distribución de contenido seguro y rápido (CDN) para la plataforma web y las APIs.

    - Amazon Amplify: Para gestión y despliegue rápido de versiones frontend si se desea una opción Serverless.

  - Backend y APIs

    - Lambda: microservicios API RESTful en Node.js

    - Amazon ECS Fargate: Contenedores sin necesidad de administrar servidores

    - Amazon API Gateway: Exposición de las APIs públicas y privadas con gestión de seguridad y throttling.

  - Base de Datos

    - Amazon RDS (PostgreSQL o MySQL): Base de datos relacional administrada para almacenar toda la información de llantas, usuarios, inspecciones, etc.

    - DynamoDB: Almacenamiento de datos no estructurados, logs, gestión, registros temporales.

  - Almacenamiento de archivos

    - Amazon S3: Almacenamiento de fotos de inspecciones, reportes generados, y respaldos de datos

  - Autenticación y Seguridad:

    - Gestión de usuarios, autenticación (login/signup), y federación de identidades.

    - AWS WAF + AWS Shield: Protección contra ataques comunes como DDoS y SQL Injection

  - Monitoreo y Observabilidad

    - Amazon CloudWatch: Logs, métricas de aplicación, alarmas para monitoreo de salud y rendimiento.

  - CI/CD y DevOps

    - AWS CodePipeline + CodeBuild + CodeDeploy: Flujo completo de integración continua y despliegue automatizado.

    - Codecommit: Repositorio de código con branch y commits.

  - Red y Comunicaciones

    - Amazon VPC:  Red privada para aislar servicios críticos.

    - Subredes públicas/privadas: Backend y bases de datos en subredes privadas.

    - NAT Gateway: Para que recursos privados puedan salir a internet de forma segura.

    - Security Groups: Control de tráfico de entrada/salida de cada componente.

# Elementos no incluidos (exclusiones importantes):

  - Desarrollo de aplicación móvil para plataformas distintas a Android.

  - Integración con sistemas de pago o plataformas de terceros no mencionadas en el alcance.

  - Gestión de hardware físico (llantas, vehículos), ya que la solución está enfocada en la gestión de datos.

# Arquitectura

# Consideraciones técnicas clave

## Supuestos técnicos:

  - Los usuarios tendrán conectividad estable para sincronización en campo.

  - AWS será el proveedor exclusivo de infraestructura (sin nube híbrida en esta etapa).

  - Los técnicos tendrán dispositivos Android compatibles (mínimo Android 9.0).

  - El cliente proveerá acceso a fuentes de datos existentes para la migración (Excel, CSV, DBs).

  - El cliente apoyará en validaciones funcionales en cada etapa SCRUM.

## Limitaciones conocidas:

  - Migraciones desde sistemas legados pueden implicar limpieza manual de datos.

  - Dependencia de calidad de conexión móvil para sincronizaciones en tiempo real.

  - El almacenamiento de imágenes de inspección podría crecer rápidamente, por lo que se debe monitorear el uso de S3 y aplicar políticas de ciclo de vida.

## Requisitos previos:

  - Creación o validación de cuentas y permisos en AWS.

  - Definición de roles y políticas IAM para servicios y usuarios.

  - Confirmación de plantillas de datos para migración.

  - Entrega de branding y lineamientos gráficos para la plataforma (logo, colores).

  - Acuerdos sobre ambientes de prueba y producción (nombres, accesos, backups).

# Beneficios técnicos esperados

- Mayor eficiencia operativa:

  - Centralización de la información en la nube para acceso rápido y confiable.

  - Flujos de trabajo automatizados para inspección, medición y reporte de llantas.

- Automatización de procesos:

  - Sincronización automática de datos de campo con la base central

  - Generación automática de reportes y alertas.

  - Registro automático de cambios para trazabilidad completa.

- Reducción de errores humanos:

  - Formularios digitales validados en app móvil.

  - Flujos guiados para inspecciones que disminuyen omisiones o datos incorrectos.

  - Copias de seguridad automáticas para evitar pérdida de información.

- Alta escalabilidad:

  - Infraestructura preparada para escalar horizontalmente en servicios críticos (API, base de datos).

  - Almacenamiento dinámico en Amazon S3 para imágenes y documentos asociados.

  - Uso de servicios serverless y contenedores para adaptarse al crecimiento de usuarios y datos.

- Mejora en seguridad y cumplimiento:

  - Aplicación de mejores prácticas de AWS en gestión de usuarios, datos y acceso.

  - Cifrado de datos en tránsito y en reposo.

  - Control de acceso granular con IAM Roles y políticas.

- Facilidad de mantenimiento y evolución:

  - Arquitectura modular que facilita futuras integraciones y mejoras.

  - Uso de estándares abiertos y tecnologías ampliamente soportadas.

  - Despliegues controlados mediante pipelines CI/CD.

# Estimación preliminar de esfuerzo o tiempos

## Equipo de Trabajo Recomendado

| Rol | Cantidad | Perfil / Descripción | Dedicación Estimada |
| --- | --- | --- | --- |
| Project Manager | 1 | Seguimiento, comunicación y garantía de entregables | 50% - 100% por etapa |
| Arquitecto Cloud / DevOps | 1 | Diseño e implementación de arquitectura AWS | 50% - 100% por etapa |
| Desarrollador Full Stack (NodeJS) | 1 | Desarrollo de APIs REST, lógica de negocio y DB | 100% (Etapa 3), 25% (Soporte, Documentación) |
| Desarrollador Full Stack (React) | 1 | Interfaces responsivas y componentes ReactJS | 100% (Etapa 3), 25% (Soporte, Documentación) |
| Desarrollador Móvil (React Native) | 1 | Interfaz móvil, aplicación móvil | 100% (Etapa 3), 25% (Soporte, Documentación) |
| Diseñador UX/UI | 1 | Prototipos y experiencia de usuario | 50% (Etapas 1 y 2) |
| Analista de Datos | 1 | Migración de datos | 100% (Etapa 5) |
| QA / Tester | 1 | Planes de prueba, ejecución de pruebas funcionales y regresión | 100% (Etapa 4), 25% (Soporte, Documentación) |
| Especialista de Documentación | 1 | Manuales técnicos y de usuario | 100% (Etapa 5) |

## Cronograma Tentativo

| Etapa | Duración | Fecha Inicio | Fecha Fin |
| --- | --- | --- | --- |
| Levantamiento | 2 semanas | [DD/MM/AAAA] | [DD/MM/AAAA] |
| Diseño de Solución | 2 semanas | [DD/MM/AAAA] | [DD/MM/AAAA] |
| Desarrollo | 10 semanas | [DD/MM/AAAA] | [DD/MM/AAAA] |
| Pruebas e Integración | 2 semanas | [DD/MM/AAAA] | [DD/MM/AAAA] |
| Migración de datos | 4 semanas | [DD/MM/AAAA] | [DD/MM/AAAA] |
| Despliegue y Capacitación | 1 semana | [DD/MM/AAAA] | [DD/MM/AAAA] |
| Soporte | 13 semanas | [DD/MM/AAAA] | [DD/MM/AAAA] |

# Notas adicionales o recomendaciones

- Se realizará una revisión iterativa por etapa con el cliente aplicando la metodología SCRUM.

- El entorno en AWS será entregado con acceso administrado y documentación, de igual manera las integraciones con otras plataformas.

- Las licencias, servicios o cuentas necesarias estarán soportadas por parte de AOS.